# Auditoría nodo-inmo

Comparación entre lo prometido en la web de precios y lo implementado en el código

Fuente web: https://www.nodocore.com.ar/nodo-inmo#precios
Repositorio: nodo-core / nodo-inmo
Fecha: junio 2026

# Veredicto general

| Plan | Prometido en web | Entregado hoy | Gap principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | 13 ítems | ~7 sólidos, 6 parciales | Varios ítems incompletos o mal ubicados en el plan |
| Pro | 8 extras | ~2–3 con código real | Integraciones, bot 24/7, stats y NODO ID ausentes |

Riesgo comercial: un cliente Starter puede usar bien propiedades, contratos básicos, cobros y caja. Un cliente Pro que espere integraciones, bot 24/7, estadísticas por empleado o NODO ID no los va a encontrar en el producto actual.

# Plan Starter — ítem por ítem

| Feature (web) | Estado | Qué hace realmente |
| --- | --- | --- |
| Alta y ficha completa de propiedad | ✅ Implementado | CRUD en /admin/properties, ficha rica (dirección, tipo, precio, m², amenities, fotos). Detalle en modal, no URL propia /properties/:id. |
| Fotos y documentos adjuntos | ⚠️ Parcial | Fotos: sí (storage + galería). Documentos: tabla y upload en /admin/documentos, pero no integrados en la ficha de la propiedad. |
| Estados disponible / alquilada / vendida | ✅ Implementado | available, rented, sold (+ reserved, negotiation, inactive). |
| Búsqueda y filtros avanzados | ✅ Implementado | Filtros por operación, tipo, precio, provincia, localidad, propietario, ambientes + búsqueda global. |
| Web interna con detalle de propiedad | ⚠️ Parcial / mal plan | Existe PortalPage (catálogo interno), pero está bloqueado a Pro (PlanGate). En Starter solo hay el editor modal. |
| Cálculo automático aumentos ICL/IPC | ⚠️ Parcial | Se configura índice y fecha en el contrato; dashboard próximos aumentos; badge IPC. No recalcula el alquiler ni regenera cuotas automáticamente. |
| Alertas vencimiento de contrato | ⚠️ Parcial | Alertas en el dashboard admin (configurables). Sin email/WhatsApp automático. |
| Cobros efectivo y transferencia | ⚠️ Parcial | El schema admite cash y transfer, pero el diálogo de cobro siempre guarda transfer (hardcodeado). Efectivo no se puede elegir en UI. |
| Cuentas bancarias y caja chica | ✅ Implementado | Cuentas en settings, movimientos en /admin/caja, conceptos, saldos. Solo admin (no agentes). |
| Historial de pagos e informe de morosidad | ⚠️ Parcial | Historial de cuotas en /admin/payments con filtros overdue/pending/paid. No hay informe de morosidad (PDF/export dedicado). |
| Pipeline ventas (interesado, reserva) | ⚠️ Parcial | Estados reserved / negotiation en propiedades. No hay pipeline (etapas, leads, tablero). |
| Roles Admin y Agentes | ✅ Implementado | Invitación, JWT, routing. Agentes sin caja/rendiciones/ganancias. |
| Acceso web y móvil, sin instalación | ✅ Implementado | SPA responsive (Vite + React), sin app nativa. |

## Starter — lo que funciona bien

Gestión de propiedades de punta a punta

Contratos de alquiler (alta, cuotas, cobro)

Caja y cuentas bancarias

Roles admin/agente

Filtros y búsqueda

## Starter — no cumple lo vendido

“Cálculo automático ICL/IPC” → solo configuración + avisos, no cálculo

“Informe de morosidad” → listados overdue, no informe

“Pipeline interesado/reserva” → solo estados en la propiedad

“Cobros efectivo” → no selectable en UI

“Web interna con detalle” → implementada pero solo Pro

# Plan Pro — ítem por ítem

| Feature (web) | Estado | Qué hace realmente |
| --- | --- | --- |
| Portal Propietario | ⚠️ Parcial | Rutas /owner/*, propiedades y liquidaciones. RLS por contacts.portal_user_id. La app no vincula portal_user_id al invitar → portal puede quedar vacío sin seed manual. |
| Portal Inquilinos (contrato, pagos, reclamos) | ⚠️ Parcial | /tenant/contrato, /tenant/pagos (solo lectura), /tenant/reclamos (end-to-end). Sin pago online. |
| Avisos vencimiento, aumentos y mora | ⚠️ Parcial | Dashboard + campana de notificaciones admin. WhatsApp manual para aumentos. Bot automático marcado coming_soon en código. |
| Estadísticas ventas por empleado | ❌ No existe | Solo tarjeta coming_soon en automation-definitions.ts. |
| Gmail, Google Sheets, Mercado Pago | ❌ No existe | Los tres en coming_soon. Página de automatizaciones sin ruta en el router admin. |
| Administración automática redes sociales | ❌ No existe | social-auto → coming_soon. |
| Generación automática de contratos | ⚠️ Parcial | PDF de locación sí (generador real). No es automático al cargar propiedad+partes; requiere contrato existente + click. |
| NODO ID | ❌ No existe en app | Columna shared.nodo_id en DB (placeholder). Cero UI ni uso en frontend. |

## Pro — lo más sólido hoy

Reclamos inquilino ↔ admin

PDF de contrato de locación

Portales owner/tenant (estructura + RLS), si el contacto está vinculado

## Pro — bloqueadores

Vincular portal_user_id al invitar propietario/inquilino

Enforcement de plan (JWT no trae tier; PlanGate solo en /admin/portal)

Integraciones y automatizaciones — marketing puro por ahora

# Automatizaciones en código (coming_soon)

| ID | Título | Estado |
| --- | --- | --- |
| wa-bot-queries | Respuesta automática por WhatsApp | coming_soon |
| wa-expiry-alerts | Avisos de vencimiento y mora | coming_soon |
| auto-contract | Generación automática de contrato | active (parcial) |
| employee-stats | Estadísticas de ventas por empleado | coming_soon |
| mercadopago | Cobros online con Mercado Pago | coming_soon |
| gmail-integration | Integración con Gmail | coming_soon |
| google-sheets | Sincronización con Google Sheets | coming_soon |
| social-auto | Publicación automática en redes sociales | coming_soon |

Archivo fuente: nodo-inmo/src/features/automations/automation-definitions.ts

# Desalineaciones graves web ↔ producto

| En la web decís | En el código pasa |
| --- | --- |
| Starter: web interna con detalle | Catálogo interno = Pro |
| Starter: cálculo automático ICL/IPC | Solo config + alertas |
| Starter: informe de morosidad | Filtro vencido, sin informe |
| Starter: cobros efectivo | Solo transferencia en UI |
| Pro: bot 24/7 + automatizaciones | coming_soon |
| Pro: Gmail / Sheets / MP | coming_soon |
| Pro: redes automáticas | coming_soon |
| Pro: stats por empleado | coming_soon |
| Pro: NODO ID | Tabla vacía, sin UI |

# Matriz resumida

STARTER

✅ Propiedades, estados, filtros, roles, web responsive

✅ Contratos, cobros (transfer), caja, historial pagos

⚠️ Fotos+docs, alertas, ICL/IPC, mora, pipeline, web interna

PRO (además de Starter)

✅ Reclamos, PDF contrato, portales (con caveats)

⚠️ Portales onboarding, avisos automáticos, auto contrato

❌ MP, Gmail, Sheets, redes, stats empleado, NODO ID

# Prioridades recomendadas

## Corto plazo (honestidad + Starter usable)

Corregir copy o mover web interna al plan correcto

Selector efectivo/transferencia en cobros

Informe morosidad básico (export/PDF de overdue)

Aclarar en web que ICL/IPC es seguimiento, no recálculo automático (o implementarlo)

## Medio plazo (Pro vendible)

portal_user_id al invitar propietario/inquilino

Plan gating real en JWT + rutas

Un canal de avisos automáticos (WhatsApp o email)

## Largo plazo (ecosistema)

Mercado Pago

NODO ID

Integraciones (Gmail, Sheets)

Estadísticas por empleado

# Evidencia técnica (rutas y archivos clave)

| Área | Rutas / archivos |
| --- | --- |
| Propiedades | src/features/properties/, /admin/properties |
| Fotos | supabase/migrations/20260606140000_*, photo-gallery.tsx |
| Documentos | src/features/documentos/, 20260606130000_create_documents.sql |
| Contratos / ICL-IPC | src/features/contracts/, src/features/ipc/ |
| Cobros | src/features/payments/payment-collect-dialog.tsx (transfer hardcoded) |
| Caja | src/features/caja/, /admin/caja |
| Portal interno (Pro) | src/features/portal/, PlanGate en admin-portal-page.tsx |
| Portal propietario | src/portals/owner/ |
| Portal inquilino | src/portals/tenant/ |
| Reclamos | src/features/reclamos/ |
| Automatizaciones | src/features/automations/automation-definitions.ts |
| PDF contrato | src/features/contracts/ (contract-locacion-*) |
| NODO ID | shared.nodo_id en migrations, sin UI |

Documento generado para Nodo Core — uso interno